SEMANA 3 — BASE DE DATOS Y BACKEND

Sistema de Trazabilidad por QR para Lotes de Producción — Helaspi

Práctica Profesionalizante II — KIT AVZ-03 (Trazabilidad de Lote/Unidad, Propuesta 1)

Estudiante: Guillermo

Cronograma: Semana 3 de 10 — cierre formal: viernes 28/08/2026

Estado de entrega: Fuera de término — EVIDENCIADO el 02/09/2026 (retomada tras atraso; incluye prueba funcional de backend + BD)

Repositorio: https://github.com/gcv1982/PROYECTO-FINAL-PP2-INDUSTRIA-4.0

Base de datos: PostgreSQL — cambio de MySQL a PostgreSQL autorizado por el docente/tutor (reemplaza la tecnología base indicada originalmente en la Guía de Proyectos de Tesis, punto 3)

Nota de cambio de tecnología: durante la Semana 3 se solicitó y obtuvo autorización del docente/tutor para reemplazar MySQL por PostgreSQL como motor de base de datos del proyecto, dado que el estudiante ya contaba con PostgreSQL instalado. Todo el diseño y código de esta semana está expresado en PostgreSQL.

# 1. Objetivo de la semana

Según el plan de trabajo de 10 semanas de la Guía de Proyectos de Tesis, el entregable principal de la Semana 3 es: "BD, estructura del proyecto y primeras APIs". Este documento evidencia el diseño de la base de datos PostgreSQL, la estructura del backend en Node.js + Express, y el desarrollo de un CRUD básico para las 4 entidades definidas en el modelo entidad-relación de la Semana 2.

# 2. Diseño de la base de datos

Se implementó el modelo entidad-relación evidenciado en la Semana 2, respetando las decisiones de diseño ya validadas: estado de Materia Prima mediante un campo simple con restricción (disponible/utilizada, sin control de cantidad), FK directa de MateriaPrima hacia LoteProduccion (sin tabla intermedia de asociación). El motor de base de datos se migró de MySQL a PostgreSQL con autorización expresa del docente/tutor del PP2, dado que el estudiante ya contaba con PostgreSQL instalado en su entorno de trabajo; el resto del stack (React, Node.js + Express, API REST, autenticación por roles) se mantiene sin cambios respecto de lo definido en la Guía de Proyectos de Tesis.

## 2.1 Orden de creación de tablas

El orden respeta las dependencias de clave foránea (FK):

- 1. Proveedor (sin dependencias)

- 2. Usuario (sin dependencias)

- 3. LoteProduccion (depende de Usuario)

- 4. MateriaPrima (depende de Proveedor y de LoteProduccion)

## 2.2 Estructura de tablas

| Tabla | Campos principales | Relaciones |
| --- | --- | --- |
| Proveedor | id_proveedor (PK, SERIAL), nombre, contacto, telefono, activo | Referenciada por MateriaPrima |
| Usuario | id_usuario (PK, SERIAL), nombre, email (unico), password_hash, rol (VARCHAR + CHECK), activo | Referenciada por LoteProduccion |
| LoteProduccion | id_lote_produccion (PK, SERIAL), codigo_lote (unico), fecha_produccion, producto, cantidad_producida, unidad_medida, estado (VARCHAR + CHECK), id_usuario_responsable (FK) | FK a Usuario; referenciada por MateriaPrima |
| MateriaPrima | id_materia_prima (PK, SERIAL), nombre, codigo_qr (unico), estado (VARCHAR + CHECK), fecha_ingreso, id_proveedor (FK), id_lote_produccion (FK, nullable) | FK a Proveedor y a LoteProduccion |

El campo estado de MateriaPrima usa VARCHAR(20) con restricción CHECK (estado IN ('disponible','utilizada')), y el de LoteProduccion usa CHECK (estado IN ('en_proceso','finalizado')), ambos con valor por defecto. Se optó por VARCHAR + CHECK en lugar del tipo ENUM nativo de PostgreSQL por simplicidad de mantenimiento (agregar un valor nuevo no requiere alterar un tipo de dato aparte). La columna id_lote_produccion en MateriaPrima admite NULL porque una materia prima puede existir en el sistema (ingresada, con QR generado) antes de ser asociada a un lote de producción. Los identificadores primarios usan SERIAL (autoincremental), equivalente en PostgreSQL al AUTO_INCREMENT de MySQL.

# 3. Estructura del proyecto backend

Se adoptó una arquitectura por capas con separación explícita entre acceso a datos y lógica de orquestación HTTP (patrón model - controller - route), utilizando el driver pg (node-postgres) con consultas SQL directas (sin ORM), para mantener control total y trazabilidad de cada consulta ejecutada. Las consultas usan parámetros posicionales ($1, $2, ...), propios de la sintaxis de PostgreSQL, en reemplazo de los placeholders '?' utilizados por mysql2.

| Carpeta | Responsabilidad |
| --- | --- |
| config/ | Conexión a MySQL (pool de conexiones con mysql2/promise) |
| models/ | Funciones de acceso a datos: consultas SQL (SELECT, INSERT, UPDATE) por entidad |
| controllers/ | Reciben la request HTTP, llaman al modelo correspondiente y arman la respuesta |
| routes/ | Definen los endpoints REST y los asocian a su controller |
| middlewares/ | Reservada para autenticación y autorización por rol (Semana 4) |

# 4. Primeras APIs (CRUD básico)

Se implementaron endpoints REST para las 4 entidades. El detalle de rutas expuestas es el siguiente:

| Entidad | Método y ruta | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Proveedor | GET /api/proveedores | Listar todos los proveedores |
| Proveedor | GET /api/proveedores/:id | Obtener un proveedor por ID |
| Proveedor | POST /api/proveedores | Crear un proveedor |
| MateriaPrima | GET /api/materia-prima | Listar materias primas |
| MateriaPrima | GET /api/materia-prima/:id | Obtener una materia prima por ID |
| MateriaPrima | POST /api/materia-prima | Registrar ingreso de materia prima |
| MateriaPrima | PUT /api/materia-prima/:id/asociar-lote | Asociar la materia prima a un lote (pasa a 'utilizada') |
| LoteProduccion | GET /api/lotes-produccion | Listar lotes de producción |
| LoteProduccion | GET /api/lotes-produccion/:id | Obtener un lote por ID |
| LoteProduccion | GET /api/lotes-produccion/:id/trazabilidad | Trazabilidad hacia atras: materias primas usadas en el lote |
| LoteProduccion | POST /api/lotes-produccion | Crear un lote de producción |
| Usuario | GET /api/usuarios | Listar usuarios (sin exponer password_hash) |
| Usuario | GET /api/usuarios/:id | Obtener un usuario por ID |
| Usuario | POST /api/usuarios | Crear un usuario |

Nota: el endpoint de creación de Usuario recibe por ahora password_hash en texto plano desde el cliente. El hashing real con bcrypt y la emisión de JWT quedan planificados para la Semana 4 (CRUD, reglas de negocio y autenticación), conforme al plan de trabajo de 10 semanas.

# 5. Evidencia de funcionamiento

Se realizaron pruebas manuales del endpoint de Proveedor con Postman, confirmando el ciclo completo de escritura y lectura contra la base de datos PostgreSQL.

## 5.1 Prueba de escritura (POST /api/proveedores)

Se registró un proveedor de prueba. La API respondió con status 201 Created, confirmando que el INSERT se ejecutó correctamente en PostgreSQL.

## 5.2 Prueba de lectura (GET /api/proveedores)

Se consultó el listado de proveedores. La API respondió con status 200 OK, con un cuerpo de respuesta de 350 B que incluye el proveedor recién creado, confirmando que el SELECT recupera correctamente los datos persistidos.

Con estas dos pruebas queda evidenciado el circuito completo: Node.js + Express -> PostgreSQL -> API REST, para la entidad Proveedor. El mismo patrón (model/controller/route) se replicó de forma idéntica para MateriaPrima, LoteProduccion y Usuario, por lo que se considera representativo del funcionamiento del backend en su conjunto.

Pendiente: incorporar captura del repositorio de GitHub mostrando el commit con el código de la Semana 3, una vez realizado el push.

# 6. Registro de uso de IA (bitácora IA Responsable)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Herramienta | Claude (Anthropic) |
| Objetivo de la consulta | Diseñar la estructura de base de datos MySQL y la arquitectura del backend (capas model/controller/route) para las 4 entidades del proyecto, y generar el codigo base del CRUD. |
| Consulta realizada | Definicion conjunta de la estructura de tablas (con alternativas presentadas para cada decision), eleccion de mysql2 sobre ORM, y generacion de los archivos .js del backend. |
| Que se acepto | La estructura de capas propuesta (Opcion B: model/controller/route separados), el uso de un driver de SQL directo sin ORM (mysql2 originalmente, migrado luego a pg), y el codigo base de los 4 CRUD. |
| Que se modifico / decidio el estudiante | Seleccion de alcance de cada tabla entre las opciones presentadas (por ejemplo: Proveedor simple sin CUIT/email; LoteProduccion con responsable y cantidad producida; Usuario con password_hash desde el inicio). Posteriormente, y con autorizacion del docente, decidio migrar el motor de base de datos de MySQL a PostgreSQL (ya instalado en su equipo), y eligio VARCHAR + CHECK en lugar de ENUM nativo de PostgreSQL para los campos de estado. |
| Como se probara | Ejecucion de database.sql sobre PostgreSQL, y pruebas manuales de los endpoints con Postman/Thunder Client (evidencia a incorporar en la seccion 5). |
| Que se aprendio | Diferencia entre trabajar con ORM y con consultas SQL directas; orden de creacion de tablas segun dependencias de FK; separacion de responsabilidades entre capas de una API REST; diferencias de sintaxis entre MySQL y PostgreSQL (AUTO_INCREMENT vs SERIAL, placeholders '?' vs '$1,$2', ENUM vs VARCHAR+CHECK, y el formato de resultado del driver: [rows] en mysql2 vs {rows} en pg). |

Documento generado como evidencia formal de cierre de la Semana 3 — Tutor PP2 | Industria 4.0.